**14.01.2019 г. № 2.9**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**БАРЛУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ И** **НАСЕЛЁННЫХ** **ПУНКТОВ БАРЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА**

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Иркутской области от 14.03.2017 г. № 145-пп, с целью подготовки объектов и населённых пунктов Барлукского муниципального образования к весенне - летнему пожароопасному периоду 2019 года, руководствуясь Уставом Барлукского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

Ведущему специалисту администрации Барлукского сельского поселения Бойко О.В.:

1. В срок до 01.03.2019 г. разработать и утвердить план проведения мероприятий в весенне-летний пожароопасный период 2019 года по противопожарному обустройству населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров.
2. Разработать и утвердить план мероприятий по выполнению минерализованных полос шириной не менее 5 метров вдоль границ населенных пунктов с. Барлук, с. Бурук, п. Окинский, с. Броды с очисткой их от кустарников и от сухой растительности.

Глава Барлукского

муниципального образования: В. Д. Тирских

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  Утверждено постановлением главы  Барлукского муниципального образования  № 2.9 от 14.01.2019 г. |
|  | | |

**План проведения мероприятий в весенне-летний пожароопасный период 2019 года по противопожарному обустройству населённых пунктов Барлукского муниципального образования подверженных угрозе лесных пожаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Очистка территории от мусора, тары и сухой растительности, предотвращение свалок горючих отходов; | до 01.05.2019 г. | Администрация Барлукского сельского поселения, старосты населённых пунктов, руководители организаций и учреждений |
| 2. | Проверка исправного содержания дорог местного значения, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям; | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения |
| 3. | Проверка наличия и работоспособности звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения на территории поселения; | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения |
| 4. | Проверка исправности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы), очистки и оборудования подъездов, съездов к естественным и искусственным вод источникам, местам забора воды (реки, озера, пруды и др.); | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения |
| 5. | Разъяснительная работа среди населения о мерах пожарной безопасности, требованиях законодательства в области защиты лесов от пожаров с распространением памяток и проведением сходов граждан; | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения,  старосты населённых пунктов |
| 6. | Провести сходы граждан | Один раз в квартал | Администрация Барлукского сельского поселения,  старосты населённых пунктов |
| 7. | Контроль за соблюдением гражданами установленного порядка выжигания сухой травянистой растительности на придомовых территориях и приусадебных участках; | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения |
| 8. | Оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам по очистке придомовых территорий и приусадебных участков от бытового мусора, остатков сухой растительности; | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения,  старосты населённых пунктов |
| 9. | Очистка противопожарных разрывов шириной не менее 10 метров от леса от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, либо создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 0,5 метра или иных противопожарных барьеров; или прорубка подростка молодых хвойных пород деревьев и т.д. | до 10.04.2019 г. | Администрация Барлукского сельского поселения, старосты населённых пунктов, руководители организаций и учреждений |
| 10. | Патрулирование территорий в местах массового отдыха населения; | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения |
| 11. | Контроль за выполнением требований порядка выжигания сухой травянистой растительности на землях различных категорий; | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения,  старосты населённых |
| 12. | Усилить контроль за исполнением гражданами и обязанностями иметь в  помещениях и строениях находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь, принимать посильные меры по тушению пожаров. | в течение всего  2019 года | Администрация Барлукского сельского поселения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2  Утверждено постановлением  главы Барлукского  муниципального образования  № 2.9 от 14.01.2019 г. | |
|  |  |  |  | | |  | |
|  | Планирование о создании, обновлении минерализованных полос (опашки) по периметру населенных пунктов Барлукского муниципального образования, в весенне-летний пожароопасный период 2019 г. | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Протяженность планируемой опашки в весенне - летний пожароопасный период 2019 г. (км) | Планируемая дата начала и окончания работ по опашке весенне - летний пожароопасный период 2019 г. |
| село Барлук | 4 | с 01.04.2019 по 01.05.2019 г |
| село Бурук | 4 | с 01.04.2019 по 01.05.2019 г |
| село Броды | 3 | с 01.04.2019 по 01.05.2019 г |
| поселок Окинский | 3 | с 01.04.2019 по 01.05.2019 г |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 3  Утверждено постановлением  главы Барлукского  муниципального образования  № 2.9 от 14.01.2019 г. | |
|  |  |  |  | | |  |
|  | Планирование профилактических мероприятий путем скашивания сухой травянистой растительности, уборки кустарников, мелких деревьев от границ населенных пунктов, объектов на территории Барлукского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период 2019 г. | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Площадь планируемой работы по выкашиванию сухой травянистой растительности и уборке кустарников, мелких деревьев в весенне-летний пожароопасный период 2019 г.( га) | Планируемая дата начала и окончания работ по выкашиванию сухой травянистой растительности и уборке кустарников, мелких деревьев в весенне-летний пожароопасный период 2019 г. |
| село Барлук | 1 | с 01.04.2019 г. по 01.06.2019 г. |
| село Бурук | 0,5 | с 01.04.2019 г. по 01.06.2019 г. |
| село Броды | 0,3 | с 01.04.2019 г. по 01.06.2019 г. |
| поселок Окинский | 0,3 | с 01.04.2019 г. по 01.06.2019 г. |